# Acta de Cierre del Proyecto
Plantitas donde la Fran

## 1. Información General

Nombre del Proyecto: Sistema de Punto de Venta e Inventario Inteligente – Plantitas donde la Fran
Fecha de Inicio: 25/08/2025
Fecha de Término: 13/11/2025
Equipo de Proyecto: Roni Saavedra, Bastián Medina, Maximiliano Pino
Cliente: Fran (Propietaria del emprendimiento Plantitas donde la Fran)

## 2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar ventas, control de inventario, alertas inteligentes (riego, vida útil, sobrestock) y generación de reportes PDF, con el fin de optimizar la operación del negocio.

## 3. Cumplimiento del Alcance

El proyecto cumplió con el alcance comprometido, incluyendo:
- Módulo de inventario con CRUD completo.
- Módulo POS para ventas.
- Control automático de stock.
- Módulo de alertas inteligentes.
- Módulo de cajas y medios de pago.
- Reportes PDF y envío por correo.
- Gestión de usuarios y roles.
- Despliegue con Docker.

Elementos fuera de alcance y no incluidos:
- E-commerce.
- Integración con pasarelas de pago.
- Aplicación móvil nativa.

## 4. Entregables Finales

- Documento de requerimientos.
- Acta de constitución del proyecto.
- Modelo de datos y diccionario de datos.
- Historias de usuario.
- Plan de pruebas (pytest, Selenium, Locust).
- Código funcional (frontend React + backend Django + DB MariaDB).
- Manual de usuario.
- Manual técnico.
- Informe de arquitectura.
- Esta acta de cierre.

## 5. Evaluación del Desempeño

El desempeño del equipo fue adecuado, logrando cumplir los plazos académicos y entregando un sistema funcional y documentado. Se manejaron correctamente los ajustes necesarios durante el desarrollo, especialmente en las integraciones frontend–backend y las pruebas.

## 6. Lecciones Aprendidas

- La importancia de definir correctamente los requerimientos antes de desarrollar.
- Docker facilitó el despliegue y evitó problemas de compatibilidad.
- Las pruebas E2E con Selenium permitieron detectar errores de interfaz.
- Locust permitió validar el comportamiento del sistema bajo carga.
- Una comunicación constante dentro del equipo reduce retrabajos.

## 7. Validación del Cliente

La clienta revisó el funcionamiento del sistema y validó:
- El registro y control adecuado del inventario.
- El funcionamiento del POS.
- La utilidad de las alertas.
- La generación de reportes.

Estado de aceptación: APROBADO por la clienta.

## 8. Cierre Formal

Con esta acta se declara oficialmente finalizado el proyecto “Plantitas donde la Fran”. Todos los entregables fueron completados y aprobados.

El sistema queda disponible para futuras mejoras o ampliaciones.

## 9. Firmas

_______________________________
Responsable del Proyecto

_______________________________
Cliente / Beneficiaria