Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto: Punto de Venta con Control de Inventario para Plantitas donde la Fran

Cliente: Plantitas donde la Fran

índice

1. Información General	3

2. Objetivo del Proyecto	3

Objetivo General:	3

Objetivos Específicos:	3

3. Justificación	3

4. Alcance Inicial	4

5. Entregables Principales	4

6. Roles y Responsabilidades	4

7. Cronograma Tentativo	4

# 1. Información General

Nombre del Proyecto: Punto de Venta con Control de Inventario para Plantitas donde la Fran
Tipo de Proyecto: Desarrollo de Software (Plataforma Web)
Metodología de Trabajo: Enfoque Ágil

Fecha de Inicio: 25/08/2025
Fecha Estimada de Término: 13/11/2025
Jefe de Proyecto: 
Cliente: Plantitas donde la Fran (emprendimiento familiar de venta de plantas)

# 2. Objetivo del Proyecto

## Objetivo General:

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar un punto de venta con control de inventario para el emprendimiento Plantitas donde la Fran, optimizando el registro de ventas, el control de stock y la generación de reportes, con el fin de mejorar la gestión y eficiencia del negocio.

## Objetivos Específicos:

1. Implementar un módulo de ventas que permita registrar transacciones de manera rápida y sencilla.
2. Diseñar un módulo de inventario que actualice automáticamente el stock en cada venta.
3. Incorporar un sistema de reportes básicos para la toma de decisiones (ventas diarias, productos más vendidos).
4. Desarrollar la solución utilizando React (frontend), Django (backend) y MySQL (base de datos).

# 3. Justificación

El emprendimiento Plantitas donde la Fran actualmente realiza la gestión de ventas e inventario de forma manual, lo que genera dificultades en el control de stock, tiempos de atención y análisis de resultados. La implementación de un sistema de punto de venta con inventario permitirá mejorar la organización, reducir errores y apoyar la toma de decisiones para el crecimiento del negocio.

# 4. Alcance Inicial

Incluye:

- Registro de ventas presenciales.
- Control automático de inventario.
- Generación de reportes básicos.
- Módulo de usuarios ( administrador y vendedor).

No incluye (exclusiones):

- Venta en línea (e-commerce).
- Integraciones con pasarelas de pago externas.
- Aplicación móvil nativa.

# 5. Entregables Principales

1. Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.
2. Historias de usuario y backlog inicial.
3. Plataforma web con los módulos de ventas e inventario.
4. Base de datos estructurada en MySQL.
5. Documentación técnica y manual de usuario.

# 6. Roles y Responsabilidades

Responsable del Proyecto (Nombre): Planificación, desarrollo y documentación del proyecto.
Cliente Fran – dueña del emprendimiento: Validación de requerimientos, pruebas de aceptación y retroalimentación.

# 7. Cronograma Tentativo

- Inicio y planificación: 25/08/2025
- Levantamiento de requerimientos: 30/08/205
- Desarrollo iterativo: 04/09/2025
- Pruebas y validación: 04/10/2025
- Entrega final: 13/11/2025

# 8. Aprobación

Con la firma de este documento, se aprueba la constitución del proyecto y se autoriza el inicio de las actividades planificadas.

Firma Responsable del Proyecto: _________________________

Firma Cliente/Beneficiario: _________________________

Firma Tutor Académico: _________________________