# Plan de Pruebas
Proyecto: Plantitas donde la Fran

## 1. Introducción

El presente Plan de Pruebas define la estrategia, el alcance, las herramientas y las actividades necesarias para validar el correcto funcionamiento del sistema de punto de venta e inventario con alertas inteligentes para el emprendimiento “Plantitas donde la Fran”.

Las pruebas se apoyan en tres herramientas principales:
- pytest para pruebas unitarias e integración en backend.
- Selenium para pruebas end-to-end (E2E) sobre la interfaz web.
- Locust para pruebas de rendimiento y carga.

## 2. Objetivos del plan de pruebas

- Verificar que las funcionalidades principales (inventario, ventas, cajas, alertas, reportes) se comporten   según lo definido en los requerimientos.
- Detectar defectos antes de la entrega final del sistema.
- Validar que el sistema cumpla con los criterios de calidad definidos (rendimiento, usabilidad, seguridad básica).
- Entregar evidencia basada en ejecuciones con pytest, Selenium y Locust que respalde la aceptación del sistema.

## 3. Alcance de las pruebas

El alcance del plan de pruebas incluye:
- Módulo de Inventario (productos, categorías, movimientos).
- Módulo de Ventas (POS, detalle de venta, actualización de stock).
- Módulo de Cajas y Medios de Pago.
- Módulo de Alertas (riego, vida útil, sobrestock).
- Módulo de Reportes (generación de PDF y envío por correo).
- Módulo de Usuarios y Roles.

No se contemplan pruebas de integración con pasarelas de pago ni con plataformas de e-commerce.

## 4. Estrategia de pruebas

La estrategia general considera los siguientes niveles y tipos de pruebas, junto con sus herramientas asociadas:

- Pruebas unitarias (pytest):
  Validan funciones, métodos y servicios individuales del backend Django, como actualización de stock,   generación de movimientos de inventario, cálculo de vida útil o creación de alertas.

- Pruebas de integración (pytest):
  Verifican la correcta interacción entre capas del backend y la base de datos (ORM, modelos, vistas/API),   comprobando que los flujos de negocio funcionen extremo a extremo a nivel de servidor.

- Pruebas de sistema y end-to-end (Selenium):
  Simulan el comportamiento de un usuario real navegando por el frontend React, realizando acciones como   iniciar sesión, registrar ventas, gestionar productos o revisar alertas, y verifican el resultado en pantalla.

- Pruebas de rendimiento y carga (Locust):
  Evalúan el comportamiento del sistema bajo múltiples usuarios concurrentes, midiendo tiempos de respuesta y   estabilidad en operaciones críticas como el login, la consulta de inventario y el registro de ventas.

## 5. Tipos de pruebas a realizar

- Pruebas funcionales: centradas en validar que cada requerimiento funcional (RF-01 a RF-11) se cumpla.   Se apoyan en pytest (backend) y Selenium (flujo completo en frontend).
- Pruebas de regresión: se ejecutan con pytest y, cuando corresponda, con scripts Selenium ya definidos,   tras cambios en el código. Buscan asegurar que no se rompan funcionalidades existentes.
- Pruebas de usabilidad: revisión manual de la interfaz para asegurar un flujo claro y entendible para el usuario.
- Pruebas de rendimiento básicas: se ejecutan con Locust para medir tiempos de respuesta y comportamiento   bajo carga en endpoints críticos.

## 6. Entorno de pruebas

El entorno de pruebas será similar al entorno de producción, utilizando contenedores Docker:

- Contenedor Backend (Django + API REST) con soporte para ejecución de pytest.
- Contenedor Frontend (React ) accesible vía navegador.
- Contenedor Base de Datos (MariaDB/MySQL).
- Contenedor o entorno adicional para correr Locust apuntando a la API.
- Entorno local con navegador y driver correspondiente para ejecutar Selenium.

Requisitos mínimos:
- Equipo con Docker y Docker Compose instalados.
- Python configurado para ejecutar pytest, Selenium y Locust.
- Navegador web actualizado (Chrome/Firefox/Edge) y driver compatible (por ejemplo, ChromeDriver).

## 7. Roles y responsabilidades en las pruebas

- Equipo de desarrollo:
  • Diseñar y mantener el conjunto de pruebas unitarias y de integración (pytest).
  • Configurar y ejecutar pruebas de rendimiento con Locust.
  • Apoyar en la resolución de defectos detectados.

- Equipo del proyecto (estudiantes):
  • Ejecutar casos de prueba manuales de sistema.
  • Ejecutar y revisar scripts de Selenium para pruebas E2E.
  • Registrar resultados y documentar incidencias.

- Cliente (Fran):
  • Participar en pruebas de aceptación.
  • Validar flujos críticos de negocio (venta, inventario, alertas).

## 8. Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada:
- Entorno de pruebas operativo (contenedores levantados y accesibles).
- Servicios backend y frontend desplegados en versión estable.
- Suite base de pruebas pytest y scripts Selenium listos para ejecutar.
- Definición de escenarios de carga para Locust.

Criterios de salida:
- Ejecución de las pruebas unitarias e integración sin fallos críticos.
- Ejecución de los casos de prueba E2E definidos con Selenium para los flujos principales.
- Ejecución de al menos una batería de pruebas de carga con Locust, sin errores severos.
- Registro y tratamiento de los defectos de alta severidad.

## 9. Casos de prueba resumidos por módulo (vista general)

Inventario (pytest + Selenium):
- CP-INV-01: Crear producto con datos válidos (alta exitosa).
- CP-INV-02: Fallar creación con campos obligatorios vacíos (validación).
- CP-INV-03: Editar producto y verificar que se reflejen los cambios en la interfaz.

Ventas (pytest + Selenium + Locust):
- CP-VEN-01: Registrar venta con stock suficiente y descontar inventario.
- CP-VEN-02: Intentar venta sin stock disponible.
- CP-VEN-03: Simular múltiples ventas concurrentes con Locust y medir tiempos de respuesta.

Cajas (pytest + Selenium):
- CP-CAJ-01: Abrir caja con monto inicial válido.
- CP-CAJ-02: Impedir apertura de nueva caja si existe una abierta.
- CP-CAJ-03: Cerrar caja y verificar cálculo de monto final.

Alertas (pytest):
- CP-ALR-01: Generar alerta de riego cuando se supera la frecuencia.
- CP-ALR-02: Generar alerta de vida útil cercana al vencimiento.
- CP-ALR-03: Generar alerta de sobrestock por falta de movimiento.

Reportes (pytest + Selenium):
- CP-REP-01: Generar reporte PDF de ventas diarias.
- CP-REP-02: Validar mensaje de “sin datos” cuando no hay ventas.
- CP-REP-03: Enviar reporte por correo al administrador.

Usuarios y Roles (pytest + Selenium):
- CP-USR-01: Crear usuario con rol vendedor.
- CP-USR-02: Iniciar sesión con credenciales válidas.
- CP-USR-03: Impedir acceso a secciones de administración con usuario sin permisos.

## 10. Gestión de incidencias y resultados

Cada ejecución de pruebas (pytest, Selenium, Locust) debe registrar:
- Conjunto de casos ejecutados y estado (Aprobado/Rechazado).
- Evidencias: capturas de pantalla (Selenium), reportes HTML/JSON de pytest y Locust.
- Defectos encontrados: ID, descripción, escenario, severidad, módulo afectado.

Las incidencias se gestionarán en una hoja de cálculo o en un repositorio (por ejemplo, GitHub Issues), indicando siempre el estado (pendiente, en progreso, resuelto) y la versión en la que se corrige el problema.

## 11. Conclusión

El uso combinado de pytest, Selenium y Locust permite cubrir de forma sistemática pruebas unitarias, de integración, end-to-end y de rendimiento para el sistema Plantitas donde la Fran. La ejecución ordenada de este plan de pruebas contribuirá a asegurar que la solución sea estable, confiable y adecuada a las necesidades reales del negocio.