|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, he podido cumplir con la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos establecidos. Logramos avanzar en el desarrollo de los módulos principales del sistema, como el dashboard, el punto de venta y el inventario. Uno de los factores que facilitó este progreso fue la buena comunicación dentro del grupo y la organización del trabajo en tareas específicas para cada integrante. Entre las dificultades, destaco algunos retrasos en la integración entre el frontend y el backend, además de la configuración del entorno Docker, que al principio presentó errores de conexión entre los contenedores. Aun así, con apoyo de mis compañeros, pudimos resolverlos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando aparecieron los problemas técnicos, traté de mantener la calma y buscar soluciones de manera ordenada. En mi caso, me enfoqué en revisar la configuración de Docker y los logs de los contenedores hasta entender la causa del error. También utilicé foros y documentación oficial, lo que me ayudó bastante.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi trabajo ha sido constante y responsable. Me comprometí con las tareas que me correspondían, especialmente en la parte técnica del despliegue y las pruebas del sistema. Creo que he mejorado en mi capacidad de resolver problemas y comprender cómo se conectan las diferentes partes de un proyecto web. Aun así, reconozco que podría mejorar la documentación de mi código y planificar mejor los tiempos para no dejar tareas acumuladas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de esta fase, me gustaría recibir orientación del docente sobre cómo mejorar la optimización del sistema y las pruebas de rendimiento. También tengo dudas sobre cómo implementar buenas prácticas de seguridad al momento de hacer el despliegue final o cuando el sistema se use de forma real por la pyme.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? En esta etapa, creo que la distribución de actividades ha sido bastante equilibrada. Cada integrante asumió una parte importante del proyecto, aunque podríamos reorganizar algunas tareas para optimizar los tiempos en la siguiente fase, sobre todo en el área de pruebas y documentación técnica. Sería bueno asignar a una persona encargada exclusivamente de probar las funcionalidades mientras otros afinamos detalles visuales .

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo. Hemos tenido buena comunicación, disposición para ayudar y un ambiente de respeto. Lo que más destaco es la colaboración entre nosotros para solucionar los problemas técnicos. Como aspecto a mejorar, podríamos coordinar mejor los tiempos y ser más estrictos con los plazos de entrega intermedios. A veces algunos avances se atrasaron por falta de seguimiento, pero en general el grupo ha funcionado bien.